## 1. 软件过程定义

## 1.1 软件过程模型选择

本项目GIMP AI Mentor采用增量式敏捷瀑布模型作为软件开发过程模型。该模型以经典瀑布模型为主体框架，保留需求分析、软件设计、编码实现、集成测试、部署交付等标准阶段；同时结合增量迭代思想，将系统按功能模块拆分为多个可独立交付的增量，分批次开发、集成与验证，适配 GIMP 插件开发、AI 接口依赖、团队固定分工、课程项目需求稳定等特征。

## 1.2 软件过程定义来源

本项目软件过程依据以下标准、理论与工程实践定义，过程活动与交付物符合软件工程规范：

- GB/T 8566-2022《系统与软件工程 生存周期过程》：国家标准，定义软件生命周期核心过程、支持过程与组织过程。

- IEEE Std 1074-2019 软件生命周期过程标准：国际通用软件工程过程标准，规范阶段划分与活动要求。

- 瀑布模型与增量迭代模型：经典软件工程理论，兼顾过程规范性与迭代灵活性。

- 高校软件工程课程设计通用过程规范：适配课程项目目标、团队规模与交付要求。

- GIMP 插件开发与 Python AI 插件工程实践：贴合宿主软件集成、外部 API 调用、图像交互类插件的开发流程。

## 1.3 软件过程剪裁原则

- 以项目特征为核心：面向小型团队、固定分工、需求已冻结、AI 驱动、GIMP 集成类课程项目，剔除不适用的重型管理活动。

- 保留核心必需过程：完整保留需求工程、软件设计、增量实现、测试验证、部署交付等关键过程。

- 裁剪冗余过程：简化文档编制、配置管理、变更控制、运维支持等非核心活动。

- 强化关键过程：重点加强 AI 接口适配、GIMP PDB 集成、性能约束验证、交互引导逻辑测试等环节。

- 适配课程目标：过程轻量高效、可落地执行，支撑项目开发、报告撰写与答辩验收。

## 1.4 软件过程剪裁内容

### 1.4.1 裁剪的过程项

- 需求变更控制：裁剪正式变更申请、评审、审批流程，课程项目需求已冻结，不支持需求变更。

- 完整配置管理与 CI/CD：裁剪持续集成、自动化部署、权限管理等企业级配置管理，仅保留 Git 版本控制。

- 运维与售后支持：裁剪线上运维、用户反馈、版本迭代、故障修复等长期运维过程，项目交付即终止。

- 重型详细设计文档：裁剪冗余图表、过度详细的模块描述，保留架构设计、模块设计、接口设计核心内容。

### 1.4.2 保留并强化的过程项

- 需求评审：严格开展需求规格说明书评审，确保功能、性能、接口需求准确无误。

- 架构与接口设计：强化 GIMP PDB 接口、AI 云端 API、UI 交互接口设计，保障系统集成可行性。

- 增量迭代实现：按功能模块分迭代开发，降低集成风险，提升开发效率。

- 集成与系统测试：重点测试插件与 GIMP 兼容性、AI 响应稳定性、引导交互正确性、性能指标达标情况。

- 交付物规范：严格规范插件安装包、用户手册、项目报告、源代码等交付物格式与内容。

## 1.5 剪裁后软件生命周期过程

### 1.5.1 需求工程阶段

- 需求获取与分析：梳理用户场景、功能需求、性能约束、接口要求与数据规范。

- 需求规格化：编写《需求规格说明书》，明确需求编号、功能描述、约束条件。

- 需求评审：小组内部与指导教师评审，确认需求完整性、一致性与可行性。

- 需求基线：冻结需求，作为后续设计与开发的唯一依据。

### 1.5.2 软件设计阶段

- 系统架构设计：确定 UI 层、核心逻辑层、AI 交互层、GIMP 集成层的分层模块化架构。

- 模块详细设计：定义图像获取、智能分析、指令解析、步骤引导、配方管理、预览应用等模块逻辑。

- 接口设计：完成人机交互接口、内部模块接口、GIMP 内部接口、云端 API 接口、文件系统接口设计。

- 数据设计：规范图像数据、指令数据、配方数据格式与约束。

- 设计评审：验证架构、模块、接口设计满足全部需求。

### 1.5.3 增量实现阶段

按 4 个迭代完成编码与模块集成，每个迭代完成后进行模块测试：

- 迭代 1：基础框架搭建

实现 GIMP 插件骨架、UI 面板、图片获取、基础交互接口，对应 SRS-1001、SRS-3001~3004。

- 迭代 2：AI 核心能力开发

实现多模态图像分析、自然语言指令解析、JSON 指令生成、云端 API 交互，对应 SRS-1002、SRS-1003、SRS-2021~2022、SRS-3023。

- 迭代 3：引导与预览功能开发

实现步骤高亮引导、实时非破坏性预览、一键应用、撤销操作，对应 SRS-1005~1007、SRS-1011、SRS-2031~2033。

- 迭代 4：配方管理与交付准备

实现灵感库预设、配方导入导出、社区共享、插件打包，对应 SRS-1008~1010、SRS-1012、SRS-2041~2042。

### 1.5.4 测试与验证阶段

- 单元测试：对各模块函数、接口进行独立测试，验证逻辑正确性。

- 集成测试：测试模块间调用、GIMP 插件集成、AI API 交互稳定性。

- 系统测试：验证功能需求全覆盖、性能指标达标、界面无卡顿、操作无异常。

- 验收测试：对照需求规格说明书，完成全场景用例测试，确认满足交付标准。

### 1.5.5 部署与交付阶段

- 插件打包：生成可安装 GIMP 插件包，编写安装与使用说明。

- 文档编制：完成项目报告、用户手册、接口说明、测试报告。

- 项目验收：提交全部交付物，准备答辩，完成项目收尾。

## 1.6 过程符合性说明

本项目软件过程 ** 依据 GB/T 8566-2022《系统与软件工程 生存周期过程》** 与 IEEE 1074-2019 标准，以瀑布模型为基础，结合增量迭代思想进行轻量化剪裁。剪裁充分考虑项目规模、团队结构、需求稳定性、AI 插件特性与课程设计目标，保留软件工程核心活动，裁剪非必要管理与运维过程，确保开发过程规范、高效、可落地，最终满足 GIMP AI Mentor 插件功能、性能、接口与交付要求。